# Az Esztergomi Nagyszeminárium építése és helyreállítása

Történeti áttekintés

Oláh Miklós érsek 1566-ban alapította a szemináriumot a török által megszállt Magyarországon:

„… a Szent Trentói Zsinat előírása és szabályzata szerint Nagyszombaton …. a Magasságos Isten kegyelméből szemináriumot alapítunk és hozunk létre.”

A zsinat rendelkezéseit magában foglaló alapító okmányt Miksa király 1567. július 1.-jén erősítette meg. Ez az okmány jelenti ki azt is, hogy mihelyt Esztergom felszabadul a török megszállás alól, a szemináriumnak is át kell költöznie.

A költözésre 1819-ig kellett várni, ekkor határozott Rudnay Sándor bíboros egy több épületből álló új egyházi központ kialakításáról, mely az új bazilikát, a prímási palotát, szemináriumot és a kanonoki épületeket foglalta magában. A nagyívű elképzelés terveit Kühnel Pál készítette. Rudnay halála után a szeminárium építése leállt, csak 1861-ben folytatódott, az új tervek elkészítésére a 73 éves Hild József kapta a megbízást.

A nagyszeminárium épületét 1868. október 8.-án szentelte fel Scitovszky bíboros érsek.

A több tervező közreműködésével készült hatalmas épületen két stílus jegyeit ismerhetjük fel. Az eredeti koncepció szerinti klasszicista épületet Hild már a romantikus stílusban fejezte be. A két stílus nagyon finoman kapcsolódik, szinte észrevehetetlen a váltás pontos helye. Mégis az újkori építészettörténet kétarcú épületnek nevezi.

Az épületben a papnevelés 1950-ig folytatódott, ekkor a szemináriumot az egyháztól elvették. Először a magyar katonaság vette birtokba, majd a megszálló szovjet csapatok katonai kórházat rendeztek be. Az épületben a katonai jelenlét alatt jelentős károk keletkeztek a nem megfelelő használat, a karbantartás hiánya, valamint a „ad hoc”, átgondolatlan átalakítások miatt.

Az épület értékét jelzi, hogy 1951-ben a városképi és műemléki vizsgálatban - melyet a hivatalos műemlékjegyzékek előkészítő munkájának tekinthetünk- a műemlékek között kezelték. Az épületet 1958-ban a művelődési miniszter határozata alapján műemlékké nyilvánították. Az 1976-os országos műemléki jegyzékben műemlék minősítést kapott.

Az épület állaga a felújítás megkezdése előtt

Az egyház csak 1990-ben kapta vissza a nagyon leromlott, helyenként életveszélyes állapotban lévő épületet. A második emelet ekkor már lakatlan volt a részben elpusztult fa födémek állapota miatt. A tető több helyen beázott, a fedélszerkezet fa anyaga fertőzött volt, cseréje feltétlenül szükségessé vált. A pincében az időszakosan megjelenő rétegvíz folyamatosan áztatta a falazatot. Ezért először a legfontosabb állagmegóvási munkákat kellett elvégezni, a tető felújítását, a födémek cseréjét, megerősítését.

Közben folyamatosan vizsgálták a hasznosítás lehetőségeit. A felmerült javaslatok, ötletek közül a Mindszenty emlékhely és a Keresztény Múzeum részleges kialakítása valósult meg. Már a 90-es évek végén elhatározták a levéltár átköltöztetését is.

Az épület hasznosítására vonatkozó elképzelések

A végleges hasznosítási programot Dr Erdő Péter bíboros, prímás, érsek dolgozta ki, e szerint oktatási, kulturális, kutató és konferencia központként működik a felújítandó épület. A már korábban itt bemutatott gyűjtemények mellé ide költözik a Teológiai Főiskola, helyet kap a Vitéz János Főiskola kilenc tanterme, a 80 000 kötetes könyvtár, benne a nagyszombati gyűjtemény, az Érseki Levéltár, a főegyházmegye nagy konferencia terme a hozzá tartozó szekció termekkel, az egész épületet kiszolgáló étterem konyhaüzemmel. A régi melléképületek helyén 100 férőhelyes szállás épületet kértek.

A felújított épület szellemi célját a szentelésen így foglalta össze Székely János rektor atya:

„A Szent Adalbert Központ híd akar lenni: szellemi és lelki híd. Már az árpádházi királyok azért választották Esztergomot fővárosnak, mert Észak felé nézett, és így akarták biztosítani a Dunától Északra fekvő területeket. Esztergom, és a Szent Adalbert Központ is híd Észak felé. Abban a meggyőződésben kezdi el a működését, hogy a Kárpát-medence és egész Közép-Európa népei egymásra vannak utalva. …A Szent Adalbert Központ szellemi és lelki hidat akar építeni a Duna két oldalán élő magyarok, valamint a Kárpát-medence és Közép-Európa népei között.”

Történeti kutatás

A felméréssel egy időben kezdődött a történeti kutatás. Az épület építéstörténetének leírásához sokrétű kutatómunkára volt szükség. A levéltári archív anyagból a korabeli tervek, terv részletek adtak eligazítást az alkotók eredeti elképzeléseiről. Ugyancsak a levéltári anyagokból ismerhettük meg az építés menetét, az építkezés finanszírozási részleteit.

A múzeumi gyűjtemények archív fényképei további részletekre hívták fel a művészettörténészek figyelmét. E képek segítségével volt lehetőségünk megismerni a belső terek korabeli kialakítását, a homlokzatokat és az épület környezetét.

Külön kutatási fejezet foglakozott a környezettel.

A korabeli kataszteri térképek, helyszínrajzok, leírások, valamint tervek adtak eligazítást az épület körülvevő kertekről, közterekről.

A fenti kutatási eredmények tudományos dokumentációban lettek rögzítve. E dokumentáció a tervezés teljes ideje alatt, valamint a kivitelezés közben felmerült kérdések megválaszolásában folyamatos segítséget, eligazítást adott.

Tervezési feladatok, technikai eljárások

Az építészeti tervezés során az első feladat az eredeti terek, térkapcsolatok helyreállítása a tervezett funkciók figyelembe vételével.

A helyreállítás tervezőjének egyszerre kellett megérteni az építtető mai elképzeléseit, valamint Kühnel és Hild mesterek alkotó szándékait.

Az épület eredetileg nem volt leszigetelve. Mivel a pincében emberi tartózkodásra alkalmas helyiségeket kellett kialakítani (szekció termek, konyha, étterem, kápolna, stb.), a szigetelést meg kellett oldani. A felmérés során is tapasztalható volt, hogy a mélyebben fekvő részeken a rétegvíz betört, helyenként 50-60 cm magasságban állt. A szükséges helyeken a talajvíz elleni szigetelés elkészült, a pince többi részén a falak közötti szigetelés nagyrészt mentesítette a helyiségeket a vizesedéstől. A falakban lévő kipárolgó nedvességet a falak elé épített köpenyfal zárja el a belső tértől, az állandó gépi szellőzés pedig a köpenyfal mögül távolítja el a nedvességet. A rétegvizek elleni védelmet az épület körül elkészített drain rendszer is szolgálja, ami összegyűjti és a tervezett nyomvonalon vezeti el azt.

Felül kellett vizsgálni a födémeket, a még meglevő fa szerkezeteket cserélni kellett, valamint a boltozatokat és korábban cserélt födémeket az új funkciónak megfelelő teherbírásúvá kellett tenni, meg kellett erősíteni (pl. a levéltár és a könyvtár raktárterületei alatt).

Teljesen újonnan kellett elkészíteni az angol aknák és az északi kerítés támfalait, melyek kő falazása nem felelt meg a szabvány szerinti terhelésnek. Az új támfalak vasbeton szerkezetűek, föld felőli oldalukon drain rendszer kiépítésével.

Az udvar nyugati szárnyán végig új angolakna épült, ezen keresztül kapnak a szekció termek természetes megvilágítást és szellőzést.

Az épületben a gépészeti megoldásokat a mai kor követelményi szerint terveztük. Idős papok mesélték, hogy a Nagyszeminárium különlegesen hideg épület volt, ami érthető, hisz északról, észak-nyugatról, a Duna felől szabadon ki van téve az időjárásnak, a szél a rosszul záródó ablakokon keresztül gyorsan lehűti a helyiségeket, hiába vastagok a falak.

Olyan fűtési rendszert terveztek gépész kollegáink, mely biztosítja az összes helyiség megfelelő hőmérsékletét, mely jól szabályozható (szintenként, folyosószakaszonként, és radiátonként) és gazdaságos.

Az épület hővédelméhez hozzájárulnak az újonnan tervezett ablakok is, korszerű záródásukkal, tömítésükkel, valamint hőszigetelő üvegezésükkel csökkentik a helyiségek filtrációs és transzmissziós hőveszteségét.

Új gépészeti megoldások voltak szükségesek a nagy létszámú helyiségek szellőztetésére, a friss levegővel való ellátására valamint az elhasznált levegő cseréjére. Két központi szellőző gépház biztosítja a légkezelést, ahonnan vezetékeken keresztül jut a levegő a termekbe. A szellőző vezetékek részben az álmennyezetek felett vannak elrejtve, részben a pince alatt kialakított gépészeti folyosóban.

Az épület erős és gyengeáramú rendszere a mai kor igényei szerint készült. A fűtéshez hasonlóan az elektromos ellátás is szintenként szabályozható. A vagyonvédelmi és beléptető rendszerek segítségével a vendégek mozgása az épületben ellenőrizhető. A nagy termek digitális hangosítása lehetővé teszi az előadói beszéd jó értését a terem minden pontján.

A hagyományos szakmák szerepe a helyreállításban

A műemlék épület helyreállításában jelentős szerepet kaptak a hagyományos építőipari, szakipari szakmák: a díszítő festő, a fehér munkás (gipszstukkó készítő), a mozaik burkoló, az asztalos, a díszmű lakatos és a kőfaragó. A fenti szakmák képviselői készítették el a megmaradt minták alapján az ablak vasalatokat, a belső korlátokat, a míves ajtókat, a lépcsőház induló szintjén a mozaik burkolat rekonstrukcióját. Speciális felkészültséget igényelt a belsőépítész által tervezett antikolt falfestések és választó párkányok kivitelezése, valamint az eredeti alapján tervezett mozaik parketta gyártása és fektetése.

Az anyaghasználat a hagyományos szerkezetek rekonstrukciójának fontos része. A műemlék helyreállítási gyakorlatban az az elvárás, hogy a rekonstruált elemek az eredetivel azonos anyagból készüljenek, az eredeti technológiával. A megtalált minták alapján az anyag használat jól meghatározható volt. A kilincsek öntött sárgarézből készültek, az asztalos szerkezeteknél az eredetivel azonos borovi-, vagy vörösfenyőt használták, a mozaik burkolat szintén az eredetivel megegyező anyagból készült újra. A folyosó kelheimi kő burkolata nem volt pótolható, mert az eredeti követ ma már nem bányásszák. Ezért a közlekedőkben az eredetivel azonos méretű, azonos rakás módú, de jura kő burkolat készült. A homlokzati öntöttvas erkély és loggia tartó konzolok szürke festést kaptak, így jelzik anyagszerűségüket.

Az épület helyreállításának jelentősége a város és az egyház életében

A Nagyszeminárium épülete az elmúlt ötven évben a szovjet katonai használat alatt beton elemekből épített kerítéssel volt körbezárva, szigorúan őrizték, gyakorlatilag megközelíthetetlen volt. A Bazilikához vezető rámpáról csak az egyre pusztuló homlokzata, az itt-ott nyers téglával befalazott ablakok, a málló vakolat mögött még pusztulásában is tekintélyt sugárzó hatalmas épület volt látható. A körbezárt épület, a városban elfoglalt központi helyzete miatt gyakorlatilag kettéválasztotta a várost, a Szent György mezőre csak kerülő úton lehetett a belvárosból eljutni.

Az egyháztól elvett épületből a papnövendékeket először a Szatmári Irgalmas Rendtől elvett épületbe helyezték el, később a volt Volán Szálló adott nekik szálláshelyet. Mind az egyháznak, mind a városnak alapvető érdeke volt az épület helyreállítása.

A rekonstruált épület visszaadja a belváros eredeti arculatát. Az épület és környezetének bekapcsolása a városi forgalomba újra összeköti az eddig elválasztott városrészeket.

A szeminárium déli homlokzatával szemben lévő Sötétkapu megnyitásával helyreáll az 1821-ben megtervezett bazilikai környezet.

A Főegyházmegyében a Teológiai Főiskola tantermeinek, valamint az egyházi gyűjteményeknek eddigi szűkös, részleges elhelyezése a helyreállított Nagyszeminárium épületében korszerűen valósul meg.

A Teológiai Főiskola átköltözésével lehetőség nyílik a Bibliotheca-ban az új olvasóterem kialakítására, a gyűjtemény korszerűbb elhelyezésére.

Az épület helyreállítása által elért eredmények

A megújult homlokzatok mögött elkezdődött a kulturális és oktatási munka, a gyűjtemények minden érdeklődőt várnak. A hazai és külföldi érdeklődők egyaránt kutathatnak a levéltár és a könyvtár felbecsülhetetlen értékű anyagában. A 320 személy befogadására alkalmas konferencia központ minden jó szándékú rendezvény előtt nyitva áll. A rendezvények gördülékeny lebonyolításához a szekció termek, valamint az épületben üzemelő konyha és étterem együttes szintén igénybe vehető. Az épülethez tartozó száz férőhelyes szállásépület jól szolgálja a konferencia központ vendégeit.

A Nagyszeminárium helyreállítása lehetőséget ad az érdeklődőknek az épület, a benne elhelyezett gyűjtemények megismerésére. Hild József életművében e fontos alkotásról készült kutatások kiegészítik a mester munkásságának teljesebb megismerését.

A helyreállított épület szerepe a kulturális örökség gazdagításában,

A hatalmas épület szakszerű helyreállításán túl, az abban tervezett új funkciók jelentik újszerűségét, kiemelkedő szerepét hazánkban.

„…nagyon fontos küldetés az, hogy a katolikus hitünk alapján, és a kulturális örökségünk alapján, ami nem csak bennünket, magyarokat, és nem csak bennünket, katolikusokat érint és érdekel, megnyíljunk a világ felé, megnyíljunk a szomszéd népek felé… Azt hiszem, hogy az egész Kárpát-medence vagy Közép-Európa történelme számára rendkívül fontos például a káptalani levéltár, ami a megújított Nagyszemináriumban kap helyet. De ugyanígy a keresztény művészetnek a gyűjteményei, a Keresztény Múzeumnak egy új részlegét tudjuk kiállítani,… Azután nagyon fontos dolog az, hogy a Pedagógiai Főiskolánknak egy része, az egész Hittudományi Főiskola  is itt kap helyet. A Hittudományi Főiskola mellett, mint a Főiskola használatára álló könyvtárat, elhelyezzük a szemináriumi könyvtárat, a régi szemináriumi könyvtárat, aminek a törzsállománya a hajdani nagyszombati jezsuita kollégium könyvtárának... Ez egy olyan értékű dokumentáció a régi magyar könyvkultúráról, egyáltalán, arról a kulturális háttérről, ami a mi közép-európai térségünket, mondjuk az 1600-as években, 1500-as évek végén jellemezte, ami azt hiszem, hogy másutt alig rekonstruálható. Tehát szabadon állunk a kutatás számára, várjuk az érdeklődőket, és oktatási intézményeinkben fogadunk is határon túlról érkező fiatalokat… Ugyanakkor van egy kutatócsoportunk, amit még annak idején Kőnig bíboros úrnak a bíztatására hoztunk létre a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen, Közép-Európai Kutatóintézetnek hívják, benne magyar, szlovák, lengyel történészek dolgoznak, másoknak, cseheknek, osztrákoknak a közreműködését is szeretettel várjuk…. És ha ez nem szép misszió, akkor nem tudom, hogy mi az, ami fontos küldetése lehet egy épületnek.”

A helyreállításban részvevő tervezők:

Generál tervezés,

építészeti tervezés:		KIMA Studio Kft	Németh Tamás építész, ügyvezető

építész tervező:					Csepely-Knorr Kristóf építész

statikus tervező:		Diafragma Kft		Neumayr Péter  tartószerkezeti tervező

gépész tervező:		CET Rt		Bajor Ervin gépész tervező

épület elektromosság,

gyengeáramú rendszer:	Solenau Kft		Petkovics János elektromos tervező

belsőépítészet:		Art-Tax Szövetkezet	O. Ecker Judit	 belsőépítész

kertészet:			Pigment Studio	Szalkai Adrienn kert és tájépítő tervező

konyhatechnológia:		Szigmavill Kft		Straub Ágnes

történeti kutatás:		Hild-Ybl Alapítvány	Dr Kemény Mária

kivitelezés lebonyolítása	Bau-Rat Kft		Koltay Endre

Budapest, 2007 február 25.

Csepely-Knorr Kristóf

építész tervező

Részlet az 1566. évi alapítólevélből

Részlet Dr Erdő Péter bíboros, prímás, érsekkel készült interjúból

a teljes interjút lásd a mellékelt DVD-n